|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| internal development ASSIGNMENT “RADIUS INTEGRATION WITH ERP SYSTEM” | | |
| reference no : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*get from administration division)* | | |
| **Review Options/**  **Objection /**  *Isi dengan penjelasan maksud & tujuan* | Pembuatan rancangan sistem dan implementasi sistem authentikasi untuk pelanggan jenis personal / apartment yang menggunakan PPPoE dan layanan hotspot  Sistem Authentikasi yang di maksud diatas akan dibagi menjadi 2 mode :   1. PIN Authentication Mode ( akan digunakan untuk authentikasi jenis hotspot ) 2. User & Password Mode ( akan digunakan untuk authentikasi jenis pelanggan personal )   Sistem akan dibuat sedemikian rupa agar proses deaktivasi untuk para pelanggan yang belum melakukan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran (cycle due date) maka akan otomatis deaktivasi/disable. | |
| **Goal / Target** | Implementasi sudah mulai efektif untuk periode Januari 2012. | |
| **Project Value** | 4 kredit | |
| **Dead Line** | Testing & Proof of Concept implementation before 16 December 2011 | |
| DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS KERJA | | |
| **PIC** | **Description** |  |
| **Rossa** | Dokumentasi Proses proses kerja sistem |  |
| **Suginto** | Instalasi dan research and testing untuk environment radius manager, dengan mode authentikasi PIN dan USER PASSWORD. |  |
| **Alif** | Perubahaan Pemrograman aplikasi ERP |  |
| **Sukoco** | Koordinasi & Pemrograman aplikasi ERP & Pengawas |  |
| **Atika** | Pengawas |  |

**Request By :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Date: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_**

**Responsible :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Date: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_**

**Anggota 1 :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Date: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_**

**Anggota 2 :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Date: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_**

**Anggota 3 :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Date: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_**

**Anggota 4 :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Date: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_**

**Approvals**

**Pengawas 1 :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Date: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_**

**Pengawas 2 :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Date: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_**

**Management :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Date: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lampiran hasil pekerjaan | | |
| **Catatan Hasil Kerja** |  | □ |
| **Tanggal Hasil Akhir Kerja** |  | □ |
| **Catatan Penilaian Akhir** |  | □ |

Catatan Cara Penilaian Hasil Kerja :

Setiap karyawan yang terlibat dalam program penugasan ini akan mendapat kredit poin penilaian kerja yang akan digunakan untuk dokumentaasi penilaian kerja untuk program performance appraisal yang akan datang.

Perusahaan akan memberikan kredit poin performance dengan kriteria sebagai berikut :

1. EXECELENT : tambahan 2 poin, jika team berhasil menyelesaikan, mengimplementasi program kerja ini lebih awal 3 hari kerja sebelum tengat waktu .
2. ON TARGET : Sesuai dengan kredit point yang di tetapkan, jika team berhasil menyelesaikan tepat pada waktunya.
3. BELOW TARGET : 50% dari kredit poin program yang ditetapkan, jika team menyelesaikan lewat dari tengat waktu lebih dari 3 hari kerja.
4. FAILED : jika team tidak berhasil menjalankan program kerja tersebut

*(ditandai sampai dengan tanggal persetujuan dari tim pengawas / user )*

**Actions List**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Action Item** | **Assigned To** | **Due By** |
|  |  |  | [mm/dd/yyyy] |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Comments :**